UTS MANAJEMEN PROYEK

Proyek Pengembangan Web Profile Laboratorium Sistem Informasi

Disusun Oleh:

Nama 		: Fahrul Khoiruzaki

NIM 		: 244107020234

Kelas 		: 2B

Semester	: 3

Dosen Pengampu:

Pramana Yoga Saputra, S.Kom., M.MT.

POLITEKNIK NEGERI MALANG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

Tahun Akademik 2025/2026

# DAFTAR ISI:

DAFTAR ISI:	ii

BAB 1	1

PROJECT CHARTER	1

1.1.	Latar Belakang	1

1.2.	Tujuan Proyek	1

1.3.	Stakeholders Internak dan Eksternal	1

1.4.	Risks	2

1.5.	Deliverables	2

1.6.	Scope Definition	2

1.7.	Project Milestones	3

BAB II	3

RESOURCE MANAGEMENT PLAN	3

2.1.	Identifikasi Sumber Daya Manusia (Human Resources).	3

2.2. 	Sumber Daya Material dan Alat (Materials & Tools)	4

2.3	RACI Matrix (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)	5

2.4. 	Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya	5

2.5. Kesimpulan	6

BAB III	6

SCOPE MANAGEMENT PLAN	6

3.1.	Tujuan dan Hasil Akhir	6

3.2.	Kebutuhan Proyek	6

3.3.	Ruang Lingkup dan Batasan	6

3.4.	Work Breakdown Structure (WBS)	7

BAB IV	7

TIME MANAGEMENT PLAN	7

4.1.	Rencana Jadwal	7

4.2.	Daftar Aktivitas dan Durasi	8

4.3.	Kontrol jadwal	8

4.4.	Refleksi	8

BAB V	9

COST MANAGEMENT PLAN	9

5.1.	Identifikasi dan Estimasi Biaya	9

5.2.	Pengendalian Biaya	9

5.3.	Kesimpulan Biaya	9

BAB VI	10

INTEGRATION AND ANALYSIS	10

# BAB 1

# PROJECT CHARTER

## 1.1.	Latar Belakang

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan Website Profil Laboratorium Sistem Informasi sebagai sarana publikasi resmi yang menampilkan informasi tentang kegiatan, fasilitas, dan hasil penelitian laboratorium. Saat ini, belum ada penyampaian informasi mengenai laboratorium tersebut, jadi dosen memberikan tugas untuk membuatkan website profile laboratorium tersebut. Dosen membutuhkan sebuah platform web yang informatif, menarik, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, serta pihak luar yang ingin meangakses website tersebut.

Laboratorium ini  berada di Gedung Teknik sipil lantai 6, dengan fasilitas ruangan yang nyaman, ber AC, dan memiliki sirkulasi udara yang sangat baik sehingga sangat mendukung aktivitas dosen, mahasiswa, maupun orang luar yang mau memakai ruangan tersebut untuk meneliti maupun mengembangkan sesuatu.

## 1.2.	Tujuan Proyek

Tujuan dari pengembangan Website Profile Laboratorium Sistem Informasi adalah:

- Menjadi pusat informasi yang menampilkan kemampuan riset, layanan, dan personal utama laboratorium.

- Menyediakan area informasi proyek riset, profil anggota, publikasi, fasilitas, serta kontak laboratorium.

- Membangun reputasi laboratorium sebagai Lembaga yang professional dan inovatiff di bidang sistem informasi.

## 1.3.	Stakeholders Internak dan Eksternal

| Stakeholder | Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Memimpin proyek dan mengatur sumber daya | Mengelola seluruh aspek teknis dan administrasi proyek |
| Frontend & Backend Developer | Mengembangkan tampilan dan sistem server | Membuat dan mengimplementasikan kode fungsionalitas website |
| UI/UX Designer | Mendesain tampilan dan pengalaman pengguna | Membuat desain visual dan wireframe interaktif |
| QA Tester | Menguji sistem dan kualitas website | Melakukan pengujain serta memberikan laporan bug |
| Pemimpin Lab | Mengawasi arah proyek | Memberikan persetujuan terhadap prioritas dan tujuan proyek |

Stakeholder eksternal meliputi mahasiswa, dosen, peneliti, mitra riset, dan pengunjung umum yang akan menggunakan webisite untuk informasi riset atau kolaborasi.

## 1.4.	Risks

Beberapa risiko yang diantisipasi dalam proyek ini antara lain:

- Kebocoran data dosen atau proyek.

- Keterlambatan pengembangan karena revisi atau sumber daya.

- Bug yang muncul setelah implementasi.

- Pemalsuan atau duplikasi data pada sistem.

## 1.5.	Deliverables

Dokumen hasil yang diserahkan antara lain:

- SDPLN (Software Development Plan).

- SRS (Software Requirements Spesification).

- SAD (Software Architecture Design).

- TSTPLN (Test Plan).

## 1.6.	Scope Definition

Kebutuhan Fungsional

- Sistem mempermudah input penelitian, publikasi, dan kegiatan lab.

- Menyediakan informasi proyek yang sedang berlangsung dan yang sudah selesai.

- Mencatat fasilitas yang digunakan dan kondisi alat.

Kebutuhan Non-Fungsional

- Performance	: Website cepat diakses dan efisien.

- Reliability		: Memiliki sistem backup data.

- Security		: Menjaga keamanan informs laboratorium.

- Usability		: Mudah digunakan oleh pengguna umum.

## 1.7.	Project Milestones

| Tahap | Target | Aktivitas |
| --- | --- | --- |
| Analisis kebutuhan | 22/09/2025 | Pengumpulan dan penentuan fitur |
| Desain website | 30/09/2025 | Pembuatan wireframe dan arsitektur |
| Pengebangan sistem | 30/10/2025 | Pembuatan frontend dan backend |
| Uji coba website | 06/11/2025 | Pengujian fungsi dan UI |
| Peluncuran | 13/11/2025 | Website online |
| Pelatihan pengguna | 17/11/2025 | Training staf dan evaluasi |
| Proyek selesai | 19/11/2025 | Evaluasi akhir |

# BAB II

# RESOURCE MANAGEMENT PLAN

## 2.1.	Identifikasi Sumber Daya Manusia (Human Resources).

Proyek Web Profile Laboratorium Sistem Informasi melibatkan beberapa peran utama yang berfungsi untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai jadwal, standar kualitas dan tujuan akhir proyek.

| No | Jabatan/Peran | Tanggung Jawab Utama | Jumlah Orang |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager | Mengelola seluruh aspek proyek, membuat rencana kerja, mengawasi jadwal, biaya dan kualitas. | 1 |
| 2 | Frontend Developer | Membangun tampilan website public menggunakan HTML, CSS, JavaScript sesuai desain UI/UX. | 1 |
| 3 | Backend Developer | Membuat server, database, autentikasi, dan dashboard admin, menggunakan PostgreSQL. | 1 |
| 4 | UI/UX Designer | Mendesain tata letak dan interaksi antarmuka agar mudah digunakan dan menarik secara visual | 1 |
| 5 | QA Tester | Melakukan pengujian sistem (unit, integrasi, dan user acceptance test_ serta melaporkan bug. | 1 |
| 6 | Technical Support/Trainer | Memberikan pelatihan kepada pengguna laboratorium untuk pengelolaan konten dan sistem. | 1 |
| 7 | Pimpinan Lab | Memberi arahan strategis dan persetujuan akhir proyek, serta menyediakan dukungan pendanaan | 1 |

## 2.2. 	Sumber Daya Material dan Alat (Materials & Tools)

Agar proyek dapat dilaksanakan dengan efisien, digunakan berbagai perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan pendukung sebagai berikut:

Perankat Keras:

- Laptop pengembang (spesifikasi minimal Core i5/16GB RAM).

- Server hosting dan domain (6 bulan sewa).

- Router dan jaringan internet.

Perangkat Lunak:

- Visual Studio Code 	Editor utama pengembang.

- FIgma 			Perancangan tampilan UI/UX.

- Canva Pro			Desain grafis tambahan untuk banner/latar.

- DBeaver & PostgreSQL	Pengelolaan database.

- Selenium			Alat uji otomasi web.

- GitHub			Sistem control versi.

Bahan Operasional:

- ATK dan kertas dokumentasi.

- Konsumsi rapat tim (5 kali pertemuan).

- Listrik dan koneksi internet.

## 2.3	RACI Matrix (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)

| Aktivitas Utama | Project Manager | Frontend Developer | Backend Developer | UI/UX Designer | QA Tester | Technical Support | Pimpinan Lab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analisis Kebutuhan | A |  |  | C |  |  | I |
| Desan Sistem (UI/UX & Arsitektur) | C |  |  | R |  |  | I |
| Pengembangan frontend | C | R |  |  |  |  | I |
| Pengembangan backend | C |  | R |  |  |  | I |
| Intregasi sistem | A | R | R |  |  |  | I |
| Pengujian sistem | A |  |  |  | R |  | I |
| Implementasi Website | A | C | R |  |  | R | I |
| Pelatihan pengguna | A |  |  |  |  | R | I |
| Evaluasi & pemeliharaan | A |  | R |  | C | R | I |

*Keterangan:

- R (Responsible)	: Pihak yang melaksanakan pekerjaan

- A (Accountable)	: Pihak yang bertanggung jawab penuh atas hasil akhir

- C (Consulted)		: Pihak yang dikonsultasikan selama proses berlangsung

- I (Informed)		: Pihak yang diinfotmasikan hasil pekerjaan.

## 2.4. 	Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya

- Penugasan Formal: Semua anggota tim ditetapkan melalui surat internal dan laporantanggung jawab tiap minggu.

- Komunikasi dan Koordinasi: Pertemuan mingguan membahas proges, hambatan, serta rencana minggu berikutnya.

- Distribusi Beban Kerja : Setiap peran memiliki lingkup kerja jelas berdasarkan WBS agar tidak terjadi tumpeng tindih.

- Pelatihan Internal: Sebelum implementasi, tim QA dan Support diberi sesi pelatihan penggunaan dashboard serta prosedur dokumentasi.

- Evaluasi Kerja: Hasil kerja tiap anggota dinilai berdasarkan capaian target waktu dan kualitas hasil yang sesuai standar laboratorium.

## 2.5. Kesimpulan

Rencana pengelolaan sumber daya pda proyek ini disusun untuk memastikan ketersediaan SDM, alat, dan material sesuai kebutuhan tiap fase proyek. Pembagian tanggung jawab yang jelas melalui RACI Matrix memudahkan koordinasi antar tim, dan menjamin bahwa seluruh kegiatan berjalan efektif, efisien, dan terarah menuju keberhasilan proyek.

# BAB III

# SCOPE MANAGEMENT PLAN

## 3.1.	Tujuan dan Hasil Akhir

Tujuan proyek ini adalah membangun website profile laboratorium sebagai pusat 	informasi kegiatan dan publikasi.

Hasil akhirnya berupa website siap pakai dengan dashboard admin, pelatihan pengguna, dan dokumentasi teknis lengkap.

## 3.2.	Kebutuhan Proyek

Kebutuhan fungsional: input data riset, publikasi, kegiatan, fasilitas, serta fitur pencarian dan notifikasi.

Kebutuhan Non-Fungsional: Performa cepat, keamanan tinggi, kompatibilitas lintas perangkat.

## 3.3.	Ruang Lingkup dan Batasan

Termasuk: desainUI/UX, frontend, backend, database, pelatihan, dan dokumentasi.

Tidak Termasuk: aplikasi mobile dan integrasi eksternal.

Batasan ini diteteapkan agar focus tetap pada pengembangan website utama sesuai waktu dan anggaran.

## 3.4.	Work Breakdown Structure (WBS)

- Analisis Kebutuhan

- Wawancara dan brainstorming

- Penyusunan SRS

- Desain Sistem

- Arsitektur sistem dan ERD

- Desaun antarmuka

- Pengembangan Sistem

- Frontend dan backend

- Integrasi database

- Pengujian

- Unit test dan system test

- Validasi stakeholder

- Implementasi dan Pelatihan

- Deployment website ke server

- Training pengguna

- Pemeliharaan dan Evaluasi

- Monitorinng bug dan konten

- Laporan evaluasi proyek

# BAB IV

# TIME MANAGEMENT PLAN

## 4.1.	Rencana Jadwal

Agar seluruh tahapan proyek dapat berjalan efisien, disusun kebijakan pengendalian waktu berikut:

1. Keterlambatan >2 hari harus dilaporkan ke Project Manager.

2. Rapat koordinasi daiadakan setiap akhir minggu.

3. Laporan proges dikirim setiap 3 hari.

4. Jika tahap selesai lebih cepat, sisa waktu digunakan untuk dokumentasi tambahan.

## 4.2.	Daftar Aktivitas dan Durasi

| No | Kegiatan | Durasi | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis kebutuhan | 5 hari | Dokumen SRS |
| 2 | Desain sistem | 7 hari | Desain UI/UX dan arsitektur |
| 3 | Pengembangan frontend | 10 hari | Halaman web public |
| 4 | Pengembangan backend | 12 hari | Dashboard admin |
| 5 | Integrasi sistem | 3 hari | Website terhubung penuh |
| 6 | Pengujain sistem | 5 hari | Laporan hasil uji |
| 7 | Implementasi website | 2 hari | Website online |
| 8 | Pelatihan pengguna | 2 hari | User Guide |
| 9 | Pemeliharaan & evaluasi | 5 hari | Laporan evaluasi |

## 4.3.	Kontrol jadwal

Setiap keterlambatan dikompensasi dengan overlap antar-tugas dan buffer time agar milestones tidak bergeser.

Pengujian dan integrasi sering menjadi tahap paling dinamis, sehingga disiapkan waktu tambahan untuk revisi bug.

## 4.4.	Refleksi

Tantangan utama ada pada sinkronisasi antar anggota tim. Strategi yang diterapkan adalah pembagian tanggung jawab jelas, penggunaan Trello/Google Sheets untuk pantauan waktu, dan evaluasi mingguan untuk menjaga konsistensi jadwal.

# BAB V

# COST MANAGEMENT PLAN

## 5.1.	Identifikasi dan Estimasi Biaya

Menggunakan metode Bottom-Up Estimating, Dimana setiap aktivitas di WBS dihitung biaya detailnya.

| Komponen | Jenis Estimasi | Biaya (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmer (Frontend & Backend) | Bottom-Up | 12.000.000,- | 2 Orang x 1,5 bulan |
| UI/UX Designer | Bottom-Up | 3.000.000,- | 1 Orang x 1 bulan |
| QA Tester | Bottom-Up | 2.000.000,- | 0,5 bulan |
| Project Manager | Fixed | 1.500.000,- | Honor pengawasan |
| Server & Hosting | Fixed | 3.000.000,- | 6 bulan |
| Software Tools | Fixed | 1.000.000,- | Lisensi Figma, Canva |
| Operasional & Internet | Fixed | 1.500.000,- | 3 bulan |
| ATK & Konsumsi | Fixed | 500.000,- | 5 rapat |
| Cadangan Resiko | Reserve | 2.422.500,- | 10% total biaya |
| Total |  | 26.647.500,- |  |

## 5.2.	Pengendalian Biaya

Evaluasi mingguan dilakukan untuk memantau perbedaan antara biaya actual dan baseline.

Cost varience sebesar 0,8% masih dalam batas wajar dan dikendalikan dengan retrisbusi anggaran.

## 5.3.	Kesimpulan Biaya

Biaya terbesar berasal dari tenaga kerja (65% total anggaran), diikuti peralatan dan lisensi. Dengan pengeluaran teratur dan evaluasi mingguan, proyek dapat berjalan tanpa melebihi batas biaya.

# BAB VI

# INTEGRATION AND ANALYSIS

Setelah menyusun semua dokumen proyek Web Profile Laboratorium Sistem Informasi, saya bisa memahami bahwa setiap bagian dari manajemen proyek ini sebenarnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Awalnya saya kira tiap dokumen berdiri sendiri, tapi setelah dipelajari, ternyata semuanya saling terhubung dan punya peran masing-masing dalam menjaga proyek tetap berjalan sesuai rencana.

Berikut beberapa hal penting yang saya rasakan dari hasil integrasi antar dokumen ini:

1. Project Charter menjadi daar semua Keputusan

Di bab pertama, saya menentukan tujuan, latar belakang, stakeholder, serta arah     utama proyek. Bagian ini jadi pondasi untuk semua rencana berikutnya. Kalau diibaratkan, Project Charter itu seperti peta jalan — dari situ saya tahu ke mana arah proyek akan dibawa dan siapa yang terlibat di dalamnya.

2. Scope Management membantu memperjelas batas pekerjaan

Di bagian ini, saya mulai memecah pekerjaan besar menjadi lebih detail lewat WBS. Dengan adanya WBS, saya jadi tahu urutan kegiatan dan prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ini sangat membantu saat menyusun jadwal di Time Management Plan dan perhitungan biaya di Cost Management Plan.

3. Time Management menjaga ritme kerja dan efisiensi tim.

Jadwal yang saya buat tidak hanya untuk membagi waktu, tapi juga untuk mengukur progres setiap minggu. Kadang memang ada revisi atau perubahan kecil, tapi karena jadwalnya fleksibel dan disertai buffer time, proyek masih bisa selesai sesuai target. Dari sini saya belajar bahwa disiplin waktu itu penting, tapi fleksibilitas juga perlu supaya tim nggak terlalu tertekan.

4. Cost Management berperan besar dalam pengambilan keputusan.

Saya menyadari bahwa setiap perubahan waktu atau ruang lingkup pasti berdampak pada biaya. Misalnya, kalau ada tambahan fitur kecil, otomatis durasi kerja bertambah dan biaya tenaga kerja juga meningkat. Karena itu saya berusaha menjaga keseimbangan antara jadwal dan anggaran supaya tidak melebihi batas yang ditentukan.

5. Semua aspek (Scope, Time, dan Cost) saling mengikat.

Ketiganya saling mempengaruhi. Kalau satu berubah, dua lainnya pasti ikut terdampak. Di sinilah saya merasa pentingnya mengontrol proyek secara rutin. Saya membuat laporan mingguan dan rapat evaluasi biar semua anggota tahu kondisi terbaru dan bisa memperbaiki hal kecil sebelum jadi masalah besar.

Kesimpulan:

Dari keseluruhan proses ini, saya belajar bahawa keberhasilan proyek tidak hanya dilihat dari hasil akirnya, tapi juga dari bagaimana prosesnya dijalankan. Setiap dokumen yang saya buat mulai dari Charter sampai Cosr ternyata saling terhubung dan membentuk satu sistem manajemen yang utuh.

Saya juga jadi lebij paham bagaimaa rasanya berpikir sebagai seorang project manager, menyeimbangkan waktu, biaya, dan ruang lingkup supaya proyek tetap berjalan lancer. Secara keseluruhan, proyek ini bukan cuma melatih kemampuan teknis tapi juga mengajarkan say acara mengatur pekerjaan dengan rencana yang realistis, terukur dan professional.